## Slide 1
PCS • QUALITY ENGINEERING
BÁO CÁO TỔNG KẾT 10 TUẦN
01
DỰ ÁN KIỂM THỬ HỆ THỐNG
Pickleball Court & Coach
Booking System
Báo cáo hoạt động kiểm thử & tự động hóa
10 tuần đồng hành cùng AI
NHÓM 3 • SWP391_SE1701
Đại học FPT TP.HCM
CORE TEAM
Trần Quốc Sang
PM / Tester 2
Lê Thị Văn Anh
QA Leader
Trương Quang Tuân
Tester 1
Nguyễn Đào Văn Quý
Backend Developer
Lê Hữu Sơn
Frontend Developer
QUALITY • AUTOMATION • TRACEABILITY

## Slide 2
PCS • QUALITY ENGINEERING
BỐI CẢNH & MỤC TIÊU
02
PCS cần độ tin cậy ở những luồng có rủi ro cao
Đặt sân, thanh toán và dữ liệu vận hành phải nhất quán theo thời gian thực
Đặt sân & HLV
Giữ slot, kiểm tra trùng lịch
Thanh toán
PayOS, webhook, hoàn tiền
Ghép cặp & AI
Skill matching, Gemini chatbot
SaaS Admin
Doanh thu, báo cáo, vận hành
4 mục tiêu kiểm thử
Zero double-booking trong luồng đặt sân
Kiểm soát đúng hoàn tiền, giới hạn đặt và voucher
Tự động hóa hồi quy cho các luồng trọng yếu
Coverage lớp logic backend vượt ngưỡng 90%
>90%
MỤC TIÊU COVERAGE
Ngưỡng chất lượng trước bàn giao

## Slide 3
PCS • QUALITY ENGINEERING
PHẠM VI KIỂM THỬ
03
Tập trung kiểm thử nơi lỗi gây ảnh hưởng trực tiếp đến người dùng
Ba lớp kiểm thử tự động, ba nhóm ngoại lệ được quản lý rõ ràng
IN SCOPE
UNIT
Service logic
Refund • Booking • Promotion
API
Route integration
Auth • Booking • Payment
UI
Component
LoginPage • RTL • JSDOM
OUT OF SCOPE
Stress / Load testing
Cổng ngân hàng thật - chỉ dùng PayOS sandbox
Penetration testing hạ tầng mạng
Chứng nhận cross-browser trên thiết bị thật
Phạm vi rõ → bằng chứng kiểm thử có thể bảo vệ

## Slide 4
PCS • QUALITY ENGINEERING
THIẾT KẾ HỘP ĐEN
04
8 quy tắc bao phủ toàn bộ tổ hợp đăng ký tài khoản
Decision Table biến ba điều kiện đầu vào thành hành vi có thể kiểm chứng
Điều kiện
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
Email hợp lệ & duy nhất
Y
Y
Y
Y
N
N
N
N
SĐT hợp lệ & duy nhất
Y
Y
N
N
Y
Y
N
N
Mật khẩu mạnh
Y
N
Y
N
Y
N
Y
N
Kết quả
OK
Pass
Phone
Both
Email
Both
Both
All
8
TEST CASES
TC_DT_01 → TC_DT_08
Phát hiện lỗi nhập liệu đồng thời thay vì chỉ kiểm tra từng trường riêng lẻ

## Slide 5
PCS • QUALITY ENGINEERING
THIẾT KẾ USE CASE
05
UC-04 khóa chặt hành trình Đặt sân → Thanh toán → Xác nhận
Luồng cơ bản và ba ngoại lệ xác định rõ trạng thái của slot
01
Chọn sân
& khung giờ
02
Giữ slot
10 phút
03
Quét QR
PayOS
04
Webhook
IPN
05
Đơn Paid
Khóa slot
3 luồng ngoại lệ quyết định độ bền của hệ thống
AF1
Trùng giờ chơi
Từ chối khi slot đã bị khóa
AF2
Vượt giới hạn
Chặn đơn thứ 4 trong ngày
AF3
Hủy / hết hạn
Giải phóng slot sau 10 phút
4
USE CASE TCs
TC_UC_01
→
TC_UC_04

## Slide 6
PCS • QUALITY ENGINEERING
WHITE-BOX & BVA
06
Các biên nghiệp vụ được chuyển thành điểm kiểm thử cụ thể
Không chỉ phủ dòng lệnh — nhóm kiểm tra đúng nơi hành vi thay đổi
HOÀN TIỀN
calculateRefundAmount()
01
< 2h: 0%
02
2–12h: 70%
03
> 12h: 100%
GIỚI HẠN ĐẶT
createBooking()
01
Lượt 3: Pass
02
Lượt 4: Block
03
Ranh giới/ngày
VOUCHER
validatePromotion()
01
Hết hạn T/F
02
Min order T/F
03
Phủ nhánh if/else
KỸ THUẬT
EP
BVA
STATEMENT
BRANCH

## Slide 7
PCS • QUALITY ENGINEERING
AUTOMATION STACK
07
Vitest tạo một workspace kiểm thử nhanh, thống nhất và dễ bảo trì
Backend chạy Node, UI chạy JSDOM, dữ liệu dùng chung qua testData.ts
VITEST
Lý do lựa chọn
TypeScript & Next.js không cần Babel phức tạp
Chạy song song nhiều suite
Mock API, repository và dependency linh hoạt
Coverage V8 tích hợp trực tiếp
WORKSPACE ARCHITECTURE
01
vitest.config.ts
02
Backend
Node
03
Frontend
JSDOM
04
Coverage
V8
tests/data/testData.ts
Mock accounts • courts • slots • vouchers
Một nguồn dữ liệu kiểm thử → ít trùng lặp → thay đổi schema nhanh hơn

## Slide 8
PCS • QUALITY ENGINEERING
KẾT QUẢ THỰC THI
08
53 test tự động đạt 100% pass trong chưa đầy 5 giây
Coverage các lớp logic trọng yếu vượt mục tiêu ban đầu
53
TOTAL TESTS
53
PASSED
0
FAILED
100%
PASS RATE
4.22s
LOCAL RUN
TEST SUITE ALLOCATION
Unit Tests
41 TCs
API Integration
9 TCs
UI Component
3 TCs
Statements 92.5%
Branches 88.3%
Functions 95.0%
Lines 92.5%

## Slide 9
PCS • QUALITY ENGINEERING
QA DASHBOARD
09
Dashboard biến kết quả kiểm thử thành bằng chứng có thể đọc ngay
Một màn hình kết nối pass rate, phân bổ suite và trạng thái pipeline
OVERVIEW PORTAL
53 Passed / 0 Failed
100% automation
Phân bổ Unit • API • UI
Pipeline 7 bước trực quan
Coverage theo 4 chỉ số
Evidence → quyết định

## Slide 10
PCS • QUALITY ENGINEERING
DASHBOARD VẬN HÀNH
10
Test Execution và Defect Center rút ngắn vòng phản hồi QA–Dev
Mỗi kết quả đều có thể lọc, truy vết và mở chi tiết xử lý
TEST EXECUTION GRID
Search • Filter • Pagination • Priority • Status
ID
MODULE
PRIORITY
STATUS
TC_PAY_01
Payment
High
PASS
TC_BOOK_04
Booking
High
PASS
TC_REG_03
Auth
Medium
PASS
TC_UI_02
Login UI
Low
PASS
DEFECT DETAIL
HIGH
DF_PAY_01
Timezone drift in refund calculation
STEPS TO REPRODUCE
1. Create booking near boundary
2. Cancel using local timezone
3. Compare expected refund
SUGGESTED FIX
Normalize timezone or inject controlled clock
Chi tiết đủ ngữ cảnh giúp Dev tái hiện và sửa lỗi ngay trong một vòng

## Slide 11
PCS • QUALITY ENGINEERING
TRUY VẾT & XU HƯỚNG
11
Traceability nối yêu cầu với test — trend chứng minh chất lượng cải thiện
Dashboard trả lời đồng thời: đã kiểm gì, ở đâu và thay đổi ra sao
REQUIREMENT TRACEABILITY
UC-01
TC_USR_01
tests/unit/user.test.ts
UC-04
TC_PAY_01
tests/api/payment.api.test.ts
FR-12
TC_BOOK_04
tests/unit/booking.test.ts
TREND ANALYTICS
R1
R2
R3
R4
R5
R6
PASS RATE / COVERAGE
History Log
Đối soát Run A / B
Report Center
Tải báo cáo Markdown
Settings
Vitest • Timezone • Mock DB

## Slide 12
PCS • QUALITY ENGINEERING
DEFECT MANAGEMENT
12
Ba lỗi được đóng bằng một quy trình retest có kiểm soát
Mỗi defect đi qua cùng một lifecycle và giữ bằng chứng sửa lỗi
01
New
02
Assigned
03
In Progress
04
Fixed
05
Retest
06
Closed
HIGH
DF_PAY_01
Lệch múi giờ hoàn tiền
UTC vs UTC+7
FIXED • RETESTED • CLOSED
MEDIUM
DF_REG_01
Email hai dấu chấm
được Zod chấp nhận
FIXED • RETESTED • CLOSED
MEDIUM
DF_PAY_02
Webhook thiếu
success indicator
FIXED • RETESTED • CLOSED
100%
DEFECTS CLOSED
Không còn defect Critical/High mở trước khi bàn giao

## Slide 13
PCS • QUALITY ENGINEERING
AI AUDIT
13
AI tăng tốc khởi tạo — nhóm vẫn chịu trách nhiệm kiểm chứng
Prompt engineering hiệu quả khi mọi gợi ý đều được review bằng tài liệu và test
ChatGPT
Boilerplate test & NextRequest mocks
Claude
Use Case branches & workspace config
GitHub Copilot
Gợi ý mã trong IDE
GIÁ TRỊ
~50%
BOILERPLATE ĐƯỢC HỖ TRỢ
Tiết kiệm thời gian khởi tạo để tập trung vào logic nghiệp vụ
AI MISTAKES → HUMAN FIX
UTC cứng làm refund test fail ngẫu nhiên → dùng ngày động / clock kiểm soát
Cú pháp RTL cũ → đối chiếu tài liệu v16 và cập nhật test
Nguyên tắc: AI đề xuất • Con người xác minh • Test quyết định

## Slide 14
PCS • QUALITY ENGINEERING
ĐÓNG GÓP THÀNH VIÊN
14
Phân công rõ vai trò, nhưng chất lượng là trách nhiệm chung
Mỗi đóng góp gắn với deliverable và pull request có thể truy vết
Trần Quốc Sang
PM / Tester 2
Kế hoạch • Decision Table • Use Case
PR #1 • #3
Lê Thị Văn Anh
QA Leader
Vitest/JSDOM • API tests • Dashboard
PR #6 • #7
Trương Quang Tuân
Tester 1
Unit Tests • Workspace config
PR #2 • #4
Nguyễn Đào Văn Quý
Backend Dev
API • Mock DB • Business fixes
PR #5 • #8
Lê Hữu Sơn
Frontend Dev
LoginPage • RTL component logic
PR #9 • #10

## Slide 15
PCS • QUALITY ENGINEERING
KẾT LUẬN & BƯỚC TIẾP THEO
15
Một nền tảng kiểm thử đã hình thành.
Bước tiếp theo là tự động hóa nó trong CI/CD.
53 / 53
AUTOMATED TESTS
>92.5%
TARGETED COVERAGE
100%
DEFECTS CLOSED
HƯỚNG PHÁT TRIỂN
01
GitHub Actions
Chạy test và coverage gate trên mỗi Pull Request
02
Playwright E2E
Mở rộng sang Chrome, Safari và các hành trình thật
READY FOR THE NEXT QUALITY GATE