MASTER TEST PLAN REPORT

Pickleball Booking System (PCS) - Full 11 Modules

# 1. Mục tiêu kiểm thử

Đảm bảo chất lượng toàn bộ 11 module của PCS trước khi nghiệm thu.

Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu ở các luồng booking, payment và refund.

Đảm bảo phân quyền RBAC giữa Guest, Player, Coach, Staff và Admin.

Đảm bảo module AI và Matching có fallback khi dịch vụ hoặc thuật toán gặp lỗi.

# 2. Phạm vi kiểm thử

| In-scope | Out-of-scope |
| --- | --- |
| 11 modules: User, Court, Booking, Coach, Playgroup/Matching, Payment, Promotion, Review, Notification, Admin/Report, AI Assistant | Stress test production thật, cổng thanh toán thật ngoài sandbox, hạ tầng vật lý, SMS thật nếu chưa mua API |

# 3. Chiến lược kiểm thử

Unit Test: kiểm tra service/validation logic bằng Jest.

API Test: kiểm tra endpoint bằng Postman với environment variables.

Integration Test: kiểm tra luồng Booking-Court-Payment-Notification.

Manual/UI Test: kiểm tra workflow trên trình duyệt và phân quyền.

Performance Check: tập trung vào Matching và báo cáo doanh thu khi dữ liệu lớn.

# 4. Mapping test level theo 11 module

| Module | Unit Test | API Test | UI Test | Integration |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| User Management | Có | Có | Có | Khi cần |
| Court Management | Có | Có | Có | Khi cần |
| Booking Management | Có | Có | Có | Có |
| Coach Management | Có | Có | Có | Có |
| Player Matching & Playgroups | Có | Có | Có | Khi cần |
| Payment & Refund | Có | Có | Có | Có |
| Promotion | Có | Có | Có | Có |
| Review | Có | Có | Có | Khi cần |
| Notification | Có | Có | Có | Có |
| Admin & Reports | Có | Có | Có | Khi cần |
| AI Assistant | Có | Có | Có | Có |

# 5. Môi trường và công cụ

| Nhóm | Nội dung |
| --- | --- |
| DEV | Local Next.js backend/frontend, SQL Server local. |
| QA/Staging | Server test nội bộ, database clone đã ẩn dữ liệu nhạy cảm. |
| Tools | Postman, Jest/ts-jest, Browser DevTools, SSMS, Google Sheets/Excel. |
| Entry Criteria | Code merge staging, pass Unit Test, UI/API sẵn sàng. |
| Exit Criteria | Execute 100% test cases, không còn bug High/Critical, pass rate >= 95%. |

# 6. Risks and Mitigation

| Risk | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| AI Gemini rate limit hoặc timeout | Chatbot/AI test thất bại | Dùng mock AI response hoặc fallback endpoint. |
| Webhook thanh toán khó tái hiện | Sai trạng thái booking/payment | Dùng Postman payload sandbox/fake webhook. |
| Thiếu dữ liệu doanh thu lịch sử | Report không đủ dữ liệu | Seed payments/bookings trong 6 tháng. |
| Race condition khi đặt slot | Double booking | Test đồng thời và kiểm tra transaction locking. |

## Ghi chú nâng cấp từ 6 lên 11 modules

Bộ báo cáo cũ mới tập trung vào 6 module MVP: User, Court, Booking, Coach, Payment và Admin/Reports.

Bản cập nhật này bổ sung 5 module hoàn chỉnh: Player Matching/Playgroups, Promotion, Review, Notification và AI Assistant.

Các bảng Test Case, Test Data và Postman đã được mở rộng để đảm bảo mỗi module đều có chức năng, dữ liệu và API đại diện.